|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Герб**АДМИНИСТРАЦИЯ** МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПЕСТРАВСКИЙ **САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Об утверждении краткосрочного плана, реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 года № 707, расположенных на территории муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год    В соответствии со статьей 19 Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» руководствуясь ст.ст. 41,43 Устава муниципального района Пестравский, администрация муниципального района Пестравский ПОСТАНОВЛЯЕТ:   1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план, реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 года № 707, расположенных на территории муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год. 2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Степь» и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального района Пестравский. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального района Пестравский (Имангулов А.В.).     Глава муниципального  района Пестравский А.П. Любаев  Иванова О.В.22588 | | | | | | | | | | | | |
| Приложение  к постановлению администрации  муниципального района Пестравский  Самарской области | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества, в многоквартирных домах утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 года № 707, расположенных на территории муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| *Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Пестравский Самарской области, в отношении которых в 2017 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества* | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Код МКД | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | в том числе площадь помещений МКД, находящихся в собственности, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид работ/услуг по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |
|
| кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб./кв. м (руб./лифт) | | руб./кв. м (руб./лифт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| Итого по МО 1: | | - | - | - | - | - | 5138,14 | 4653,72 | 189 |  | 7646418,00 |  | |  |
| Р18-68 | с. Пестравка, ул. Заводская, д.12 | 1988 | \_ | кирпичные | 2 | 3 | 953,92 | 871,42 | 28 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 1966770,00 | 3198,00 | | 3198,00 |
| Р18-59 | с.Пестравка, ул. 50 лет Октября д.122 | 1989 | \_ | панельные | 3 | 3 | 1396,93 | 1273,2 | 64 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 1842048,00 | 3198,00 | | 3198,00 |
| Р18-80 | с.Пестравка, ул. Кирова д.7 | 1989 | \_ | панельные | 3 | 2 | 1051,24 | 968,74 | 31 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 1362348,00 | 3198,00 | | 3198,00 |
| Р18-99 | с.Пестравка, ул. Крайнюковская д.98 | 1987 | \_ | панельные | 3 | 3 | 1436,05 | 1312,3 | 59 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 1842048,00 | 3198,00 | | 3198,00 |
| Р18-107 | с.Пестравка, ул. Краснооктябрьская д.3 | 1985 | \_ | панельные | 2 | 1 | 300 | 228,06 | 7 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 633204,00 | 3198,00 | | 3198,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Таблица 2. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, располженных на территории муниципального района Пестравский Самарской области, в отношении которых в 2017 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества по видам работ по капитальному ремонту.* | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |
| Код МКД | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, в том числе | | | | | | | | | | |
| всего | ремонта внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме <\*> | ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт | | ремонт крыши, в том числе переустройства невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройства выходов на кровлю | | утепление и ремонт фасада | | | ремонт фундамента многоквартирного дома | |
|
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Итого по МО: | | **7646418,00** | - | - | - | 2 391,00 | **7646418,00** | - | - | - | - | |
| Р18-70 | с. Пестравка, ул. Заводская, д.12 | 1966770 | - | - | - | 615,00 | 1966770 | - | - | - | - | |
| Р18-18 | с. Пестравка, ул. 50 лет Октября д.122 | 1842048 | - | - | - | 576,00 | 1842048 | - | - | - | - | |
| Р18-25 | с. Пестравка, ул. Кирова д.7 | 1362348 | - | - | - | 426,00 | 1362348 | - | - | - | - | |
| Р18-35 | с. Пестравка, ул. Крайнюковская д.98 | 1842048 | - | - | - | 576,00 | 1842048 | - | - | - | - | |
| Р18-37 | с. Пестравка, ул. Краснооктябрьская д.3 | 633204 | - | - | - | 198,00 | 633204 |  | - | - | - | |